РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АСКИЗСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.04.2023г.                                        с. Бельтирское                                             №_21

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Совершенствование автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Бельтирского сельсовета на 2021-2025г.г.»

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025 годы», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования Бельтирского сельсовета от 08.01.2006 г., Администрация Бельтирского сельсовета постановляет:

- Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025 годы» за 2022 год.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Бельтирского сельсовета.

Глава Бельтирского сельсовета                                                В.П.Капустин

Отчет

о реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы» за 2022 год.

Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы», утверждена постановлением Администрации Бельтирского сельсовета от 07.12.2020 года № 137.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.

Цель программы:

1. организовать содержания существующих автомобильных дорог общего пользования, относящихся по своим показателям к автомобильным дорогам общего пользования Бельтирского  сельсовета для обеспечения как удобства в пользовании так и безопасности движения транспортных средств.

2. приведение автомобильные дороги общего пользование в нормативное состояние.

Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда  Бельтирского сельсовета. Формирование дорожного фонда Бельтирского сельсовета в 2022 году осуществляется за счет поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, остатка средств фонда на 1 января 2022года.

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы», в целях развития и совершенствования автомобильных дорог общего пользования на территории Бельтирского сельсовета из сформированного дорожного фонда по состоянию на 31.12.2022 года в 2022 году проведены следующие мероприятия:

## Объем финансирования за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение 2021 г. (справочно) | План (тыс.руб.) | Исполнение (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по содержанию, совершенствованию и развитию автомобильных дорог |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог (отсыпка грунтом) | 745,2 | 1443,0 | 0 |
| 1.2. | Замена прожекторов и ламп уличного освещения | 0 | 300,0 | 270,3 |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог (выполнение работ по расчистке от снега и отсыпке дорог) | 114,0 | 100,0 | 0 |
| 1.4. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | 186,5 | 210,0 | 205,0 |
| 1.5. | Замена дорожных знаков | 52,5 | 40,0 | 37,8 |
| 1.6. | Нанесение дорожной разметки | 220,5 | 300,0 | 268,2 |
| 1.7. | Оплата за услуги по предоставлению мест на опорах линий электропередач | 25,40 | 30,0 | 28,2 |
| 1.8. | Экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ по дорогам на 2023 год |  | 202,0 | 202,0 |
| Итого | 1544,0 | 2625,0 | 1011,5 |

В целом на реализацию муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы» в 2022 году на все мероприятия освоено средств  местного бюджета на сумму 1011,5 тыс. рублей при установленном плане 2625,0 тыс. рублей.

## Выполнение целевых показателей за 2022 год

| Наименование показателя, ед.изм. | значение показателя за 2021 г. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог (отсыпка грунтом) (км.) | 11,0 | 11,0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог (грейзерование) (км.) | 10,2 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог (выполнение работ по расчистке от снега и отсыпке дорог) (км.) | 5,1 | 5,1 | 0 |
| Оплата за электроэнергию (уличное освещение)(МВт) | 140 | 210,0 | 205,0 |
| Замена дорожных знаков(шт.) | 15 | 15 | 6 |
| Нанесение дорожной разметки(м2) | 405,2 | 430,0 | 425,0 |
| Оплата за услуги по предоставлению мест на опорах линий электропередач(шт.) | 189 | 189 | 189 |

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

за 2022 год

| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2022 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2022-2025годы» |  |  |  |  |  |
|  | объемы финансирования | тыс. руб. | 1344,1 | 2625,0 | 1011,5 |  |
|  | выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм) |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию, совершенствованию и развитию автомобильных дорог | тыс. руб. | 1344,1 | 2625,0 | 1011,5 |  |
|  | Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
|  | целевой индикатор 1 Содержание автомобильных дорог (отсыпка грунтом) (км.) | км | 11,0 | 11,0 | 0 |  |
|  | целевой индикатор 2 Содержание автомобильных дорог (грейзерование) (км.) | км | 10,2 | 10,2 | 0 |  |
|  | целевой индикатор 3 Содержание автомобильных дорог (выполнение работ по расчистке от снега и отсыпке дорог) (км.) | км | 5,1 | 5,1 | 0 |  |
|  | целевой индикатор 4 Оплата за электроэнергию (уличное освещение)(МВт) | МВт | 140 | 210,0 | 205,0 |  |
|  | целевой индикатор 5 Замена дорожных знаков(шт.) | шт. | 15 | 15 | 6 |  |
|  | целевой индикатор 6 Нанесение дорожной разметки(м2) | м² | 405,2 | 430,0 | 425,0 |  |
|  | целевой индикатор 7 Оплата за услуги по предоставлению мест на опорах линий электропередач(шт.) | Шт. | 189 | 189 | 189 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются 4 и 6 столбцы) |  |  |  | 1,25 |  |

# Следуя методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2022-2025годы»

# Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

# О1 =0

# О2 = 0

# О3=0

# О4=205/210=0,98

# О5=6/15=0,4

# О6=425,2/430,0=0,99

# О7=189/189=1

# Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:

# Уо= (0+0+0+0,98+0,4+0,99+1)/7= 0,5

# Коэффициент финансового обеспечения программы:

# Иб = 1011,5/2625,0 = 0,4

# Оценка эффективности реализации программы:

# Эп = 0,5/0,4=1,25

Эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы» за 2022 год является высокой.