РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АСКИЗСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ  БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.07.2024 г.                                        с. Бельтирское                                               № 41

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025 г.г.»

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025 годы», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования Бельтирского сельсовета от 08.01.2006 №5, Администрация Бельтирского сельсовета постановляет:

- Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025 годы» за 2023 год.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Бельтирского сельсовета.

Глава Бельтирского сельсовета                                                                      В.П. Капустин

Отчет

о реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы» за 2023 год.

Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы», утверждена постановлением Администрации Бельтирского сельсовета от 07.12.2020 года № 137.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.

Цель программы:

1. организовать содержания существующих автомобильных дорог общего пользования, относящихся по своим показателям к автомобильным дорогам общего пользования Бельтирского  сельсовета для обеспечения как удобства в пользовании так и безопасности движения транспортных средств.

2. приведение автомобильные дороги общего пользование в нормативное состояние.

Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда  Бельтирского сельсовета. Формирование дорожного фонда Бельтирского сельсовета в 2023 году осуществляется за счет поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, остатка средств фонда на 1 января 2023года.

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы», в целях развития и совершенствования автомобильных дорог общего пользования на территории Бельтирского сельсовета из сформированного дорожного фонда по состоянию на 31.12.2023 года в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- Объем финансирования за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение 2022 г. (справочно) | План 2023 (тыс.руб.) | Исполнение 2023 (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по содержанию, совершенствованию и развитию автомобильных дорог |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог (отсыпка грунтом) | 0 | 2292,6 | 1500,0 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог (выполнение работ по расчистке от снега и отсыпке дорог) | 0 | 100,0 | 82,3 |
| 1.3. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | 205,0 | 350,0 | 393,9 |
| 1.4. | Замена дорожных знаков | 37,8 | 0 | 0 |
| 1.5. | Нанесение дорожной разметки | 268,2 | 0 | 0 |
| 1.6. | Оплата за услуги по предоставлению мест на опорах линий электропередач | 28,2 | 37,4 | 37,4 |
| 1.7. | Разработка проекта дорожного движения |  | 155,4 | 119,4 |
| 1.8. | Замена светильников, шт. | 270,3 | 300,0 | 289,4 |
| 1.9 | Вырубка керна, кол-во |  | 60,0 | 60,0 |
| 1.10 | Технологическое присоединение к ул.освещению |  | 38,6 | 38,6 |
| Итого |  | 1011,5 | 3334,0 | 2521,0 |

В целом на реализацию муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы» в 2023 году на все мероприятия освоено средств  местного бюджета на сумму 2521,0 тыс. рублей при установленном плане 3334,0 тыс. рублей.

- Выполнение целевых показателей за 2023 год

| Наименование показателя, ед.изм. | значение показателя за 2022 г. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог (отсыпка грунтом) (км.) | 0 | 11,0 | 10,1 |
| Содержание автомобильных дорог (выполнение работ по расчистке от снега и отсыпке дорог) (км.) | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
| Оплата за электроэнергию (уличное освещение)(МВт) | 140 | 350 | 393,9 |
| Замена дорожных знаков(шт.) | 15 | - | - |
| Нанесение дорожной разметки(м2) | 405,2 | - | - |
| Оплата за услуги по предоставлению мест на опорах линий электропередач(шт.) | 189 | 189 | 187 |
| Разработка проекта дорожного движения | - | 11,95 | 9,181 |
| Замена светильников, шт. | - | 100 | 117 |
| Вырубка керна, кол-во | - | 3 | 3 |
| Технологическое присоединение к ул.освещению | - | 1 | 1 |

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

за 2023 год

| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2023-2025годы» |  |  |  |  |  |
|  | объемы финансирования | тыс. руб. | 1011,5 | 3334,0 | 2521,0 |  |
|  | выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм) |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию, совершенствованию и развитию автомобильных дорог | тыс. руб. | 1011,5 | 3334,0 | 2521,0 |  |
|  | Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
|  | целевой индикатор 1 Содержание автомобильных дорог (отсыпка грунтом) (км.) | км | - | 11,0 | 10,1 |  |
|  | целевой индикатор 2 Содержание автомобильных дорог (выполнение работ по расчистке от снега и отсыпке дорог) (км.) | км | 5,1 | 5,1 | 5,2 |  |
|  | целевой индикатор 3 Оплата за электроэнергию (уличное освещение)(МВт) | МВт | 140 | 400,0 | 393,9 |  |
|  | целевой индикатор 4 Замена дорожных знаков(шт.) | шт. | 15 | - | - |  |
|  | целевой индикатор 5 Нанесение дорожной разметки(м2) | м² | 405,2 | - | - |  |
|  | целевой индикатор 6 Оплата за услуги по предоставлению мест на опорах линий электропередач(шт.) | Шт. | 189 | 189 | 187 |  |
|  | целевой индикатор 7 Разработка проекта дорожного движения | км | - | 11,95 | 9,181 |  |
|  | целевой индикатор 8 Замена светильников, шт. | Шт. | - | 100 | 117 |  |
|  | целевой индикатор 9 Вырубка керна, кол-во | Шт. | - | 3 | 3 |  |
|  | целевой индикатор 10 Технологическое присоединение к ул.освещению | Шт. | - | 1 | 1 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются 4 и 6 столбцы) |  | - |  | 1,32 |  |

- Следуя методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2023-2025годы»

- Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

- О1 =10,1/11=0,92

- О2=5,2/5,1=1,02

- О3=393,9/350=1,13

- О4=0

- О5=0

- О6=187/189=0,99

- О7=9,181/11,95=0,77

- О8=117/100=1,17

- О9=3/3=1

- О10=1/1=1

- Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:

- Уо= (0,92+1,02+1,13+0,99+0,77+1,17+1+1)/8= 1,0

- Коэффициент финансового обеспечения программы:

- Иб = 2521,0 / 3334,0 = 0,76

- Оценка эффективности реализации программы:

- Эп = 1,0/0,76=1,32

Эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы» за 2023 год является низкой.

Срочно провести анализ причин отклонения от плановых значений показателей и при необходимости произвести корректировку программы.