**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АСКИЗСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2024 г.                    с. Бельтирское                                          № 45

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о ходе реализации Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Бельтирский сельсовет на 2021-2025 годы с перспективой до 2030 года» |

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Бельтирский сельсовет на 2021-2025 годы с перспективой до 2030года», статьей 41 Устава муниципального образования Бельтирского сельсовета от 08.01.2006 №5, Администрация Бельтирского сельсовета постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Бельтирский сельсовет на 2021-2025 годы с перспективой до 2030 года» за 2023 год.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Бельтирского сельсовета.

Глава Бельтирского сельсовета В.П. Капустин

**Отчет**

**о ходе реализации Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Бельтирский сельсовет на 2021-2025 годы с перспективой до 2030года» за 2023 г.**

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Бельтирский сельсовет на 2021-2025 годы с перспективой до 2030года» утверждена постановлением Администрации Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия от 14.01.2021года № 03.

Исполнителем и координатором программы является Администрация Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия (далее в программе – Администрации Бельтирского сельсовета).

Задачей программы является создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Бельтирского сельсовета энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

 Мероприятия реализации Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Бельтирский сельсовет на 2021-2025 годы с перспективой до 2030года» по итогам 2023 года указаны в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/П | Наименование мероприятия, показателя | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показате лей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по программе: | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на сбережение и эффективное использование электрической энергии | тыс. руб. | 911,1 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на сбережение и эффективное использование тепловой энергии | тыс. руб. | 1644,8 |  |  |  |
| 1.3 | Приведение уличного осве-щения муниципальных обра-зований к параметрам осве-щенности согласно нормам искусственного освещения селитебных территорий | тыс. руб. | 2526,3 | 5001,1 | 5001,1 |  |
| 2 | Экономия потребляемой электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт.ч | 121,3 | 121,3 | 94,8 |  |
| 3 | Экономия потребляемой тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 501,2 | 320,0 | 228,991 |  |
| 4 | Протяженность улиц с искусственным освещением, удовлетворяющих требованиям параметров освещенности в соответствии с нормами | км | 3,074 | 10,762 | 11,292 |  |
| 5 | **ИТОГО достижение результата** | 0,85 |

В рамках исполнения Соглашения № 7 от 12.01.2023 года о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности из республиканского бюджета Республики Хакасия при плане 4951,0 тыс. рублей освоено 4951,0 тыс. рублей (100,0%)

Расчет эффективности программы

Финансовая эффективность: **Иб = БФ/БП**,

Иб = 5001,1/ 5001,1=1,0;

Показатели эффективности: **О = Ф/П**,

 О1 = 94,8/ 121,3=0,78, О2 = 228,991/ 320,0 =0,72; О3 = 11,292 / 10,762 =1,05

Уровень достигнутых значений: **Уо = О1+О2/2**, Уо= (0,78+0,72+ 1,05) /3 = 0,85;

Эффективность реализации программы: **Эп = Уо/ Иб,** Эп = 0,85 / 1,0 = **0,85**

Программа считается эффективной, так как показатель эффективности 0,85

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Бельтирский сельсовет на 2021-2025 годы с перспективой до 2030года».