РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АСКИЗСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ  БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.07.2024 г.                                        с. Бельтирское                                             № 46

Об утверждении отчета о реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бельтирского сельсовета на 2022-2030 годы за 2023 год

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бельтирского сельсовета на 2022-2030 годы, руководствуясь статьей 37, 40 Устава муниципального образования Аскизский сельсовет от 08.01.2006 №5, Администрация Бельтирского сельсовета постановляет:

- Утвердить отчет о реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бельтирского сельсовета на 2022-2030 годы за 2023 год (Приложение).

2. Продолжить реализацию мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бельтирского сельсовета на 2022-2030 годы.

3. Направить настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Бельтирского сельсовета                                                                      В.П. Капустин

Отчет

о реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бельтирского сельсовета на 2022-2030 годы за 2023 год.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бельтирского сельсовета на 2022-2030 годы, утверждена постановлением Администрации Бельтирского сельсовета от 03.03.2022 года № 15 (далее Программа).

Целью Программы является обеспечение дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Бельтирского сельсовета, приведение состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями, для создания жителям комфортных условий для проживание.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- содержание, сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Бельтирского сельсовета;

- ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Бельтирского сельсовета;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Бельтирского сельсовета:

- за счет поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации;

- субсидии на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из республиканского бюджета городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений протяженностью 100 метров и более (в том числе на разработку проектной документации:

- субсидии на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях.

В рамках реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бельтирского сельсовета на 2022-2030 годы проведены следующие мероприятия:

Информация

о реализации основных мероприятий Программы

- и объеме финансирования за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, показателя | План (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20202,9 | 20225,0 | 100 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги ул. Вокзальная в границах пересечений ул. Вокзальная,1 - ул. Вокзальная,26 в с. Бельтирское | 4489,9 | 4070,1 | 90,7 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина в границах пересечения ул. Ленина - ул. Октябрьская и пересечения ул. Ленина - ул. Озерная в с. Бельтирское | 9993,3 | 12233,8 | 122,3 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная в границах ул. Ленина - ул. Вокзальная в с. Бельтирское | 5719,7 | 3921,1 | 68,6 |
| Итого по программе, в т.ч. |  | 20202,9 | 20225,0 | 100,1 |
| за счет средств бюджета Бельтирского сельсовета |  | 202,9 | 225,0 | 110,9 |
| за счет средств бюджета Республики Хакасия |  | 20000,0 | 20000,0 | 100 |

В целом на реализацию Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бельтирского сельсовета на 2022-2030 годы в 2023 году на все мероприятия освоено средств на сумму 20225,0 тыс. рублей при установленном плане 20202,9 тыс. рублей, что составляет 100,1 %

- Выполнение целевых показателей за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя, ед.изм. | План | Факт | - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) | 1,8 | 1,8 | - 100 |
| 2 | Обустройство пешеходных переходов | 3 | 0 | - 0 |

Отчет об оценке эффективности реализации Программы

за 2023 год

| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бельтирского сельсовета на 2022-2030 годы» объемы финансирования | тыс. руб. |  | 20202,9 | 20225,0 |  |
|  | выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм) |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. |  | 20202,9 | 20225,0 |  |
|  | Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
|  | целевой индикатор 1 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) | км. |  | 1,8 | 1,8 |  |
|  | целевой индикатор 2 Обустройство пешеходных переходов | шт. | - | 3 | 0 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются 4 и 6 столбцы) |  |  |  | 0,5 |  |

- Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год

- Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

- О1=1,8/1,8=1

- О2= 0/3=0

- Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:

- Уо = (0+1)/2=0,5

- Коэффициент финансового обеспечения программы:

- Иб = 20225,0/20202,9=1,001

- Оценка эффективности реализации программы:

- Эп = 0,5/1,001=0,5

- Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год является средней по причине:

- Обустройство пешеходных переходов отложено на 2025 год.

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бельтирского сельсовета на 2022-2030 годы.