# РОССЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

# АСКИЗСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»  декабря 2015 г.		с.  Бельтирское                 		№ 237

О внесение изменений в постановление

№ 166 от 13.12.2013г. «Об утверждении

муниципальной целевой программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства в

2015-2017 гг. Бельтирского  сельсовета»

В целях организации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования Бельтирского  сельсовета,  руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007  № 185-ФЗ, ст. 47 Устава муниципального образования Бельтирского  сельсовета от  25.01.2016г, постановляет:

1. Внести изменения в Постановление № 166 от 13.12.2013 года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2015-2017 гг. Бельтирского  сельсовета.».

2. При формировании бюджета муниципального образования Бельтирского  сельсовета на очередной финансовый  год предусматривать финансирование мероприятий настоящей Программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава Бельтирского  сельсовета                                                    В.И.Ильящук

Приложение №1

к постановлению администрации

Бельтирского  сельсовета

от «29» декабря 2015г. №237

Муниципальная целевая программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2015-2017 гг. Бельтирского  сельсовета»

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2015-2017 гг. Бельтирского  сельсовета»

| Наименование | – муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2015-2017 гг. Бельтирского сельсовета» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | – Администрация Бельтирского сельсовета |
| Цели | развитие малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании Бельтирского сельсовета; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, собственники помещений в которых выразили готовность участвовать в Программе; обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения муниципального образования в многоквартирных домах; снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в многоквартирных домах |
| Задачи | поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда; реализация обязательств перед собственниками помещений по переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и включенных в перечень аварийных многоквартирных домов (приложение 1 к Программе) |
| Механизм реализации | переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и включенных в перечень аварийных многоквартирных домов, осуществляется путем предоставления Администрацией Бельтирского сельсовета гражданам жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством в малоэтажных домах: в жилых домах с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, расположенных на отдельном земельном участке и имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); в многоквартирных домах с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. |
| Сроки реализации | 2015 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | расчет средств, необходимых для реализации Программы, производится исходя из утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» стоимости 1 кв. м жилья (далее - стоимость 1 кв. м (нормативная)), составляющей для Республики Хакасия 28650,0 рублей за 1 кв. м. Объем финансирования Программы на 2015 г. составляет 10283282,00 рублей, из них средства: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 5815684,05 рубля; из бюджета Республики Хакасия – 4186864,35 рубля; из бюджета Бельтирского сельсовета – 280733,60рублей. Объем финансирования Программы на 2016 г- 1 сентября 2017 г. составляет 38721750,00 рублей, из них средства: - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 18667769,60 рублей; - из бюджета Республики Хакасия – 18048582,36рублей; - из бюджета Бельтирского сельсовета – 2005398,04 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования, общей площадью: в 2015 году 338,6 кв. м (8 жилых помещений) и предоставление жилых помещений 8 гражданину В 2016 году- 1 сентября 2017г 1275,00 кв. м (30 жилых помещений) и предоставление жилых помещений 30 гражданам |

## 1.Общие положения

## Программа разработана в соответствии с главой 6.2 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон).

## Программа предусматривает реализацию мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома).

## 2. Цель и задачи

## Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых выразили готовность участвовать в Программе, при условии, что администрация Бельтирского  сельсовета обеспечит выполнение определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

## Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи:

## переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения, насколько возможно в сжатые сроки;

## развитие малоэтажного жилищного строительства;

## ликвидация  аварийного жилищного фонда.

### Срок реализации программы 2015 – 2017 годы.

## 3. Перечень программных мероприятий

## Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонда), республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджета Бельтирского  сельсовета, предусмотренные на долевое финансирование мероприятий программы, используются администрацией Бельтирского  сельсовета на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в порядке, предусмотренном действующим жилищным законодательством Российской Федерации.

## Для подачи заявки  администрации Бельтирского  сельсовета необходимо:

## выполнить условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

## принять решение о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета.

## Перечень многоквартирных домов, участвующих в реализации мероприятий программы, приведен в таблице 1.

### Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в жилых помещениях по видам жилищного фонда |
|  |  |  | государственный | муници-пальный | Част-ный |
|  |  |  | Российской Федерации | Республики Хакасия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул.Абаканская, д.7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | ул.Октябрьская, д.29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | ул.Степная, д.21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | ул.Юбилейная, д.9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | ул.Матросова, д.6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | ул.Матросова, д.7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | ул.Октябрьская, д.25 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 8 | ул.Северная, д.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | ул.Юбилейная, д.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ул.Юбилейная, д.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ул.Абаканская, д.28 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 12 | ул.Юбилейная, д.10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Всего | 76 | 0 | 0 | 76 | 8 |

### При реализации мероприятий Программы администрация Бельтирского сельсовета осуществляет переселение граждан исходя из количества признанных аварийными многоквартирных домов в следующей последовательности:

### в первую очередь – из признанных аварийными многоквартирных домов, в которых:

### все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности;

### все собственники жилых помещений выбрали конкретный вариант переселения, согласовали с органом местного самоуправления все условия изъятия жилого помещения и все собственники жилых и нежилых помещений подписали предварительные соглашения о выкупе и (или) о мене изымаемых жилых помещений с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых подписание таких соглашений завершено на более раннюю дату;

### во вторую очередь – из многоквартирных домов, собственники жилых и нежилых помещений в которых приняли на общих собраниях единогласные решения об отказе от самостоятельного сноса или реконструкции признанных аварийными многоквартирных домов с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых как можно большая доля собственников жилых помещений заключили с органами местного самоуправления предварительные соглашения о выкупе и (или) о мене изымаемых жилых помещений;

### в третью очередь – из многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли на общих собраниях решения об отказе от самостоятельного сноса или реконструкции признанных аварийными многоквартирных домов, с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых такие решения приняты с большим числом голосов;

### в четвертую очередь – из многоквартирных домов, в отношении которых раньше было принято решение о признании их аварийными.

### Мониторинг реализации программы и контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется согласно статье 22 Федерального закона.

### Программа при необходимости может корректироваться.

### Информацию о подготовке и реализации мероприятий программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации.

### 4. Обоснование ресурсного обеспечения

## Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

## В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

## Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда, республиканского бюджета, бюджета Бельтирского  сельсовета.

## Объем финансирования Программы на 2015 г. составляет   10283282,0  рублей, из них средства:

## 	Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  – 5412514,12 рубля;

## 	из бюджета Республики Хакасия – 4383691,09 рубля;

## 	из бюджета Бельтирского сельсовета  –  487076,79рублей.

## Объем финансирования Программы на 2016 г.-01 сентября 2017г. составляет    38721750,00 рублей, из них средства:

## 	Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  –18667769,60рублей;

## 	из бюджета Республики Хакасия  – 18048582,36рублей;

## 	из бюджета Бельтирского сельсовета  – 2005398,04рублей.

## Необходимый объем ресурсов Программы определен как произведение площади жилых помещений, предоставляемых для расселения граждан из признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации многоквартирных домов, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации для Республики Хакасия  в размере 28650 рублей.

## Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ, не должна превышать стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации на соответствующий период для Республики Хакасия.

## Объем средств долевого финансирования переселения граждан из аварийных многоквартирных домов за счет средств Фонда, республиканского и бюджета  Бельтирского  сельсовета на 2015-2017  годы приведен в таблице 2.

### Таблица 2

### (рублей)

|  | Муниципальное образование (получатель бюджетных средств) | Год | Объем средств, всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  |  |  | республикан- ский бюджет Республики Хакасия | иные не запрещенные законодательством источники финансирования |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО | средства Фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бельтирского сельсовета | 2015 | 10283282,0 | 4186864,35 | 280733,60 | 5815684,05 |
| 2 | Бельтирского сельсовета | 2016-2017 | 38721750,0 | 18048582,36 | 2005398,04 | 18667769,60 |
|  |  | Итого | 49005032,0 | 22235446,71 | 2286131,64 | 24483453,65 |

## 5. Оценка результативности программы

## Критериями эффективности реализации программы являются:

## количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

## количество ликвидируемых многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

## размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

## Перечень аварийных многоквартирных домов подлежащих сносу приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

## Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения проживающих в них граждан приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.

## Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

## Реализация мероприятий программы обеспечит улучшение жилищных условий жителей муниципального образования Бельтирского  сельсовета, проживающих в аварийном жилищном фонде, и значительное уменьшение аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального  образования Бельтирского  сельсовета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальной целевой программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2015-2017 гг. Бельтирского сельсовета» |
| Перечень аварийных многоквартирных домов по Муниципальному образованию Бельтирского сельсовета |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | с.Бельтирское, ул.Октябрьская, д.29 | 592 | 25.12.1999 | 01.12. 2015 г. | 31.12. 2015 г. | 3 | 3 | 75,2 | 2 | 0 | 2 | 75,2 | 0 | 75,2 | 2 283 824,00 | 1 202 070,47 | 973 578,18 | 108 175,35 | 0 |
| 2 | с.Бельтирское, ул.Степная, д.21 | 592 | 25.12.1999 | 01.12. 2015 г. | 31.12. 2015 г. | 3 | 3 | 108,0 | 3 | 0 | 3 | 108,0 | 0 | 108,0 | 3 279 960,00 | 1 726 377,81 | 1 398 223,97 | 155 358,22 | 0 |
| 3 | с.Бельтирское, ул.Матросова, д.7 | 592 | 25.12.1999 | 01.12. 2015 г. | 31.12. 2015 г. | 7 | 7 | 111,2 | 2 | 0 | 2 | 111,2 | 0 | 111,2 | 3 377 144,00 | 1 777 529,74 | 1 439 652,83 | 159 961,43 | 0 |
| 4 | с.Бельтирское, ул.Юбилейная, д.11 | 592 | 25.12.1999 | 01.12. 2015 г. | 31.12. 2015 г. | 1 | 1 | 44,2 | 1 | 0 | 1 | 44,2 | 0 | 44,2 | 1 342 354,00 | 706 536,10 | 572 236,11 | 63 581,79 | 0 |
| 5 | с.Бельтирское, ул.Абаканская, д.7 | 592 | 25.12.1999 | 01.12. 2016 г. | 01.09.2017 г. | 5 | 5 | 104,6 | 2 | 0 | 2 | 104,6 | 0 | 104,6 | 3 176 702,00 | 1531 489,18 | 1480 691,54 | 164 521,28 | 0 |
| 6 | с.Бельтирское, ул.Юбилейная, д.9 | 592 | 25.12.1999 | 01.12. 2016 г. | 01.09.2017 г. | 7 | 7 | 283,2 | 6 | 0 | 6 | 283,2 | 0 | 283,2 | 8 600 784,00 | 4146 441,06 | 4008 908,65 | 445 434,29 | 0 |
| 7 | с.Бельтирское, ул.Матросова, д.6 | 592 | 25.12.1999 | 01.12. 2016 г. | 01.09.2017 г. | 3 | 3 | 53,4 | 1 | 0 | 1 | 53,4 | 0 | 53,4 | 1 529 910,00 | 781 850,12 | 755 917,08 | 83 990,8 | 0 |
| 8 | с.Бельтирское, ул.Октябрьская, д.25 | 24 | 25.05.2009 | 01.12. 2016 г. | 01.09.2017 г. | 22 | 22 | 252,4 | 7 | 0 | 7 | 252,4 | 0 | 252,4 | 7 665 388,00 | 3695 486,31 | 3572 911,52 | 396 990,17 | 0 |
| 9 | с.Бельтирское, ул.Юбилейная, д.15 | 592 | 25.12.1999 | 01.12. 2016 г. | 01.09.2017 г. | 1 | 1 | 42,0 | 1 | 0 | 1 | 42,0 | 0 | 42,0 | 1 275 540,00 | 614 938,29 | 594 541,54 | 66 060,17 | 0 |
| 10 | с.Бельтирское, ул.Абаканская, д.28 | 85 | 22.09.2011 | 01.12. 2017 г. | 01.09.2017 г. | 14 | 14 | 283,0 | 7 | 0 | 7 | 283,0 | 0 | 283,0 | 8 594 710,00 | 4143 512,78 | 4006 077,5 | 445 119,72 | 0 |
| 11 | с.Бельтирское, ул.Юбилейная, д.10 | 592 | 25.12.1999 | 01.12. 2017 г. | 01.09.2017 г. | 8 | 8 | 168,0 | 4 | 0 | 4 | 168,0 | 0 | 168,0 | 5 102 160,00 | 2459 753,17 | 2378 166,15 | 264 240,68 | 0 |
| 12 | с.Бельтирское, ул.Северная, д.5 | 592 | 25.12.1999 | 01.12. 2017 г. | 01.09.2017 г. | 3 | 3 | 88,4 | 2 | 0 | 2 | 88,4 | 0 | 88,4 | 2 684 708,00 | 1294 298,69 | 1251 368,38 | 139 040,93 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальной целевой программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2015-2017 гг. Бельтирского сельсовета» |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения по МО Бельтирского сельсовета |  |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | строительство МКД | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2015 год |
| 1 | ул.Октябрьская, д.29 | 75,2 | 0 |  |  |  | 75,2 | 2 283 824,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 2 283 824,00 |  | 30370 | 0 |
| 2 | ул.Степная, д.21 | 108,0 | 0 |  |  |  | 108,0 | 3 279 960,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 3 279 960,00 |  | 30370 | 0 |
| 3 | ул.Матросова, д.7 | 111,2 |  |  |  |  | 111,2 | 3 377 144,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 3 377 144,00 |  | 30370 | 0 |
| 4 | ул.Юбилейная, д.11 | 44,2 |  |  |  |  | 44,2 | 1 342 354,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 1 342 354,00 |  | 30370 | 0 |
| 2016 год-01 сентября 2017 |
| 5 | ул.Абаканская, д.7 | 104,6 | 0 |  |  |  | 104,6 | 3 176 702,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 3 176 702,00 |  | 30370 | 0 |
| 6 | ул.Юбилейная, д.9 | 283,2 | 0 |  |  |  | 283,2 | 8 600 784,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 8 600 784,00 |  | 30370 | 0 |
| 7 | ул.Матросова, д.6 | 53,4 |  |  |  |  | 53,4 | 1 529 910,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 1 529 910,00 |  | 30370 | 0 |
| 8 | ул.Октябрьская, д.25 | 252,4 |  |  |  |  | 252,4 | 7 665 388,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 7 665 388,00 |  | 30370 | 0 |
| 9 | ул.Юбилейная, д.15 | 42,0 |  |  |  |  | 42 | 1 275 540,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 1 275 540,00 |  | 30370 | 0 |
| 10 | ул.Матросова, д.6 | 53,4 |  |  |  |  | 53,4 | 8 594 710,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 8 594 710,00 |  | 30370 | 0 |
| 11 | ул.Северная, д.5 | 88,4 |  |  |  |  | 88,4 | 5 102 160,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 5 102 160,00 |  | 30370 | 0 |
| 12 | ул.Абаканская, д.28 | 283,0 |  |  |  |  | 283,0 | 2 684 708,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 2 684 708,00 |  | 30370 | 0 |
| 13 | ул. Юбилейная, д.10 | 168,0 |  |  |  |  | 168,0 | 1 621 758,00 | 30370 |  |  |  |  |  |  | 1 621 758,00 |  | 30370 | 0 |
| Приложение 3 |
| Муниципальной целевой программы |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2015-2017 гг. Бельтирского сельсовета» |

## Планируемые показатели выполнения

## муниципальной целевой программы  «Переселение граждан из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в  2015-2017 гг. Бельтирского сельсовета»

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь, кв.м. | Количество расселенных помещений, ед. | Количество переселенных жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г-01 сентября 2017. |  | всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего |
| 1. | Бельтирского сельсовета | 338,6 | 1275,0 |  | 1613,6 | 8 | 30 |  | 38 | 14 | 63 |  | 77 |
|  | Итого | 338,6 | 1275,0 |  | 1613,6 | 8 | 30 |  | 38 | 14 | 63 |  | 77 |

Глава Бельтирского сельсовета		                           В.И.Ильящук